## Slide 1: Gerenciamento de Requisitos

## Slide 2: Definição
Processo corresponde as atividades de identificar, controlar e rastrear os requisitos.
Estabelecer e manter acordo entre o cliente e a equipe de projeto do sistema.

## Slide 3: Definição
Gestão das alterações nos requisitos a qualquer tempo do projeto.
  Não importa o quão meticuloso você seja sobre a definição dos requisitos, sempre haverá mudanças.

## Slide 4: Engenharia de requisitos
Processo que engloba todas as atividades que contribuem para a produção de um documento de requisitos e sua manutenção ao longo do tempo.

## Slide 5: Engenharia de requisitos
As etapas que compõem este processo são:
  Concepção;
  Elicitação;
  Elaboração;
  Negociação;
  Especificação;
  Validação; e
  Gerenciamento.

## Slide 6: Concepção
Identificação das partes interessadas (stakeholders).
Conhecer os diferentes pontos de vista.
Definir a visão geral do sistema a ser desenvolvido.

## Slide 7: Elicitação
Levantamento dos requisitos de usuários (funcionais e não funcionais);
Encontraremos aqui requisitos:
  Conscientes;
  Subconscientes; e
  Inconscientes.

## Slide 8: Elicitação
Técnicas utilizadas:
  Pesquisas (entrevistas e questionários);
  Brainstorm;
  Observações; e
  Reutilização de soluções e experiências.

## Slide 9: Elaboração
Realização do detalhamento dos requisitos.
Converter a linguagem natural em modelos conceituais.
Objetiva-se eliminar ambiguidades, inconsistências, omissões e erros.

## Slide 10: Negociação
Negociar com os stakeholders soluções para os conflitos identificados.
O que é negociado:
  Priorizações;
  Eliminações;
  Combinações; e
  Modificações.

## Slide 11: Especificações
Cria-se a especificação técnica do sistema que será desenvolvido.
Nesta etapa muda-se da perspectiva do problema (requisitos de usuário) para a perspectiva da solução (requisitos de sistema).

## Slide 12: Validação
Certifica-se que todos os requisitos de usuário estão contemplados no sistema.
Realiza-se a homologação dos requisitos desenvolvidos junto aos stakeholders.

## Slide 13: Validação
É muito importante que a validação seja realizada forma criteriosa, pois erros encontrados tardiamente podem gerar altos custos de retrabalho.

## Slide 14: Gerenciamento
Etapa especial que ocorre concomitante a todas as anteriores.
É baseada em dois aspectos fundamentais:
  Garantia do escopo do produto; e
  Gestão de mudanças.

## Slide 15: Perguntas

## Slide 16: Bibliografia Complementar
PRESMANN, Roger S. Engenharia de Software. 6. ed. Porto Alegr: Mc Graw Hill, 2010.
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.